ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ

Дата: 10.03.2026

Участники: Ксения, Александр, Коцур Вадим Вадимович (научный руководитель / заказчик)

1. Цель встречи

Обсуждение доработок функционала системы LawAI.

2. Обсуждение

Рассмотрели текущую версию системы. Проверили поиск с двумя режимами. Необходимо сделать ранжирование в быстром и осмысленно поиске и исправить оставшиеся ошибки. Были даны уточнения по ошибкам и дополнениям в модуле генерации

3. Что необходимо доработать к следующей встрече

3.1 Режим «Быстрый поиск»

- Сделать ранжирование по количеству совпадающих хэштегов

3.2 Режим «Осмысленный поиск»

- Источники, из которых должна браться большая часть ответа, тоже должны иметь наибольшее совпадение по хэштегам

3.2. База знаний

- Загрузить ещё 10 решений суда связанных с другой тематикой, присвоить хэштеги по списку от заказчика.

- Протестировать систему при запросе на другую тематику их не должно быть в списке найденных

3.3. Прочее

- Исправить ошибки и сделать дополнения, обсуждённые с заказчиком, пока всё что касается интерфейса и разметки

6. Сроки

17.03.2026 - сдача готового функционала.