ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ

Дата: 17.03.2026

Участники: Ксения, Александр, Коцур Вадим Вадимович (научный руководитель / заказчик)

1. Цель встречи

Обсуждение доработок функционала системы LawAI. Обсуждение документации, которую необходимо сделать к защите.

2. Обсуждение основные тезисы.

Исправлены ошибки, связанные с разметкой и интерфейсом, остались ошибки затрагивающие изменения базы данных (6;7.2;7.7;8.2;8.3;9;10). Проверили поиск с двумя режимами. Ранжирование работает, но нужны доработки. Сейчас в осмысленном поиске у три рассуждения берутся из одного источника. Необходимо, чтобы каждое рассуждение соответствовало одному источнику. Есть ошибки в алгоритме вычленения хэштегов из запроса, нужно сделать его более строгим. По интерфейсу нужно сделать таблицу документов на одной странице, показывать вычаленные хэштеги и подсвечивать их в таблице. Сейчас в осмысленном поиске результаты одного и того ж запроса могут сильно отличаться, нужно повысить воспроизводимось результатов. Также было бы здорово, чтобы в осмысленном поиске выходила аналитика с выводом, сделать необходимые действия для этого. Подготовить презентацию к защите и показать в понедельник. Обсудить задание на практику на следующей встрече.

3. Что необходимо доработать к следующей встрече

3.1 Режим «Быстрый поиск»

- Сделать более строгое вычленение хэштегов из запроса

- Отображать документы в одной таблице без пролистывания страниц

- Выводить найденные хэштеги и подсвечивать их в таблице

- Градация по полным совпадениям хэштегов

3.2 Режим «Осмысленный поиск»

- Сделать более строгое вычленение хэштегов из запроса

- Один абзац(рассуждение) от одного документа

- Повысить воспроизводимость результатов ответа

- Сделать вывод модели как анализ, с определениями и заключением

3.3. Прочее

- Подготовить презентацию к защите и показать её в понедельник

6. Сроки

23.03.2026 – скинуть презентацию в рабочий чат

24.03.2026 – следующая встреча и обсуждение доработок