ПРОТОКОЛ РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧИ

по проекту «Генерация персонализированного рекламно-информационного контента с учетом особенностей целевой аудитории для концертно-театральных мероприятий Тюменской области»

Тема встречи: обсуждение промежуточных результатов проекта, интеграции метрик в систему и обратной связи заказчика.

Повестка:

- Рассмотрение выполненных доработок системы.

- Обсуждение интеграции метрик оценки в приложение.

- Рассмотрение результатов демонстрации приложения заказчику.

- Определение следующего этапа доработок.

Ход встречи:

В рамках встречи были рассмотрены промежуточные результаты проекта. В систему были  добавлены и интегрированы метрики, предназначенные для оценки качества результатов генерации.

Отдельно были обсуждены результаты демонстрации приложения заказчику. По итогам показа зафиксирована положительная обратная связь: приложение вызвало интерес, общий подход был одобрен, а текущее состояние решения признано перспективным для дальнейшего использования и развития.

Вместе с тем заказчиком была обозначена необходимость следующего этапа доработки, связанного с адаптацией решения под Тобольский драматический театр. Было согласовано, что дальнейшая работа должна быть сосредоточена на уточнении требований и внесении изменений с учетом специфики данного театра.

Принятые решения:

- Зафиксировать успешное завершение этапа по добавлению и интеграции метрик в систему.

- Принять к сведению положительную оценку приложения со стороны заказчика.

- Продолжить развитие проекта в соответствии с замечаниями и ожиданиями заказчика.

- Определить доработку под Тобольский драматический театр как приоритетный следующий этап работ.

Поручения:

- Сформировать перечень доработок, необходимых для адаптации приложения под Тобольский драматический театр.

- Подготовить предложения по изменению функциональности, контентных сценариев и параметров системы с учетом новой площадки.

- Согласовать план реализации следующего этапа работ.